TIMELINE & CHECKLIST COMPLÈTE
NeuroAlert Africa – MVP
Avant • Pendant • Après le codage

### 1. AVANT LE CODAGE (Préparation – 1 à 3 jours)

- Créer le repo GitHub (privé ou public)

- Cloner le repo et créer la structure de dossiers (backend/, frontend/)

- Créer le fichier .env et y mettre toutes les clés :

  - Africa’s Talking (username + API key)

  - Supabase (URL + anon key + service role key)

  - Gemini / Groq API key (pour Google ADK)

- Installer les outils de base sur ton ordinateur :

  - Python 3.11+

  - Node.js 20+

  - Git

- Créer le fichier backend/requirements.txt avec tous les SDKs

- Créer le fichier frontend/package.json (Next.js)

- Lire et valider le cahier des spécifications (version 1.3)

- Dessiner rapidement le flux utilisateur (USSD + Dashboard) sur papier ou Figma (optionnel mais très utile)

- Créer les comptes nécessaires :

  - Africa’s Talking Sandbox

  - Supabase (nouveau projet)

  - Vercel

  - Render.com

Objectif de cette phase : Tout est prêt pour coder sans interruption.

### 2. DURANT LE CODAGE (Développement – 7 à 14 jours)

#### Phase 2.1 – Backend (priorité absolue)

- Initialiser FastAPI + config + .env

- Intégrer Africa’s Talking SDK (USSD callback)

- Créer les Agents Google ADK (agents.py) :

  - Agent FAST (questions)

  - Agent Analyse (score risque)

  - Agent Alerte (décision + SMS)

- Implémenter la route /ussd complète

- Connecter Supabase SDK (sauvegarde des alertes)

- Ajouter Swagger (documentation API auto)

- Tester le backend en local avec Postman ou curl

#### Phase 2.2 – Frontend

- Créer le projet Next.js + Tailwind

- Développer la Landing Page (site d’accueil public)

- Créer le Dashboard Institutionnel (pages protégées)

- Intégrer Supabase JS SDK (authentification + récupération des alertes en temps réel)

- Ajouter la cartographie simple (Leaflet ou Google Maps gratuit)

- Connecter le frontend au backend (API calls)

#### Phase 2.3 – Intégration finale

- Tester le flux complet : USSD → Agent → Alerte → Dashboard

- Ajouter les langues locales (au minimum français + 1 langue africaine)

- Gérer les cas d’erreur et les sessions USSD

### 3. APRÈS LE CODAGE (Finalisation – 3 à 5 jours)

- Tests manuels complets (USSD simulation + Dashboard)

- Tests automatisés (pytest pour backend)

- Déploiement :

  - Backend sur Render.com

  - Frontend (site + dashboard) sur Vercel

- Configurer les variables d’environnement sur Render et Vercel

- Tester en environnement réel (USSD Sandbox d’Africa’s Talking)

- Créer la vidéo de démonstration (60-90 secondes)

- Mettre à jour le README.md complet (installation + comment tester)

- Préparer le Pitch Deck / Slide de démo

- Faire une revue de code + nettoyage

- Sauvegarder tout sur GitHub (commit final)

Optionnel mais recommandé avant présentation :

- Ajouter un petit logo et couleurs officielles (#1D9E75)

- Préparer une version démo publique (lien Vercel + Render)